ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области**»** на 2017-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, Отдел развития городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, заинтересованные лица - граждане, органи­зации, предприятия и учреждения различ­ных форм собственности (далее - заинтере­сованные лица) |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории пос. Кардымово |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дво­ровых территорий многоквартирных домов. 2. Повышение уровня благоустройства тер­риторий общего пользования.   Увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой­ству территории пос. Кардымово. |
| Показатели программы | * доля дворовых территорий многоквартир­ных домов, благоустроенных с финансовым участием заинтересованных лиц; * доля территорий общего пользования, бла­гоустроенных с финансовым (трудовым) участием заинтересованных лиц; * количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; * доля благоустроенных дворовых террито­рий от общего количества дворовых терри­торий многоквартирных домов; * доля населения, проживающего в муници­пальном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей числен­ности населения пос. Кардымово; * количество благоустроенных территорий общего пользования;   площадь благоустроенных территорий общего пользования;   * доля площади благоустроенных террито­рий общего пользования; * доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых терри­торий многоквартирных домов; * объем финансового участия заинтересо­ванных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; * доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых терри­торий многоквартирных домов |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2022 годы |
| Объем и источники финансиро­вания программы всего | Общий объем финансирования программы составляет XXXXXX\* тыс. руб., в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных до­мов - XXXXXX\* тыс. руб.:  -федеральный бюджет - XXXXXX\* тыс. руб.;  -областной бюджет - XXXXXX\* тыс. руб.;  -бюджет Кардымовского городского поселения - XXXXXX\*\* тыс. руб.;  внебюджетные источники - XXXXXX\*\*тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результа­ты реализации программы | а) доля дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных с финансовым участием заинтересованных лиц, - 25,0 %;  б) доля территорий общего пользования, благоустроенных с финансовым (трудовым) участием заинтересованных лиц, - 100 %;  в) количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 30 ед.;  г) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов - 69 %;  д) доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения пос. Кардымово - 36 %;  е) количество благоустроенных территорий общего пользования - 1 ед.;   * площадь благоустроенных территорий общего пользования - 3 га;   ж) доля площади благоустроенных территорий общего пользования - 100 %;  з) доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минималь­ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 250 чел./час;  и) объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении до­полнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий много­квартирных домов – XXXXXX\*\* руб.;  к) доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополни­тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквар­тирных домов - 125 чел./час. |

**Раздел 1.** Общая характеристика сферы реализации программы, обоснова-  
ния необходимости ее разработки, цели и задачи, срок реализации программы

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Важнейшее место в обеспечении условий комфортного проживания граж­дан занимает формирование современной городской среды. В пос. Кардымово насчитывается 43 многоквартирных жилых домов. Все они построены от 20 до 50 лет назад.

Текущее состояние большинства дворовых территорий пос. Кардымово не соответствует современным требованиям, предъявляемым к местам прожи­вания граждан, установленным нормами Градостроительного и Жилищного ко­дексов Российской Федерации. Значительная часть асфальтобетонного покры­тия дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень из­носа (более 70 %), так как срок службы дорожных покрытий у многоквартир­ных домов истек.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходи­мый набор малых форм и обустроенных площадок.

Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии комплексного решения проблем благоустройства террито­рий пос. Кардымово. В настоящее время места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные усло­вия для жизни и деятельности населения.

Для создания благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни горожан, досуга населения, повышения комфортности проживания в пос. Кардымово необходимо благоустройство территорий общего пользования.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользова­ния, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически органи­зованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий, территорий кварталов, территорий общего пользования.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов должно включать в себя:

* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, вклю­чая минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а именно: ремонт дворовых проездов, установка ска­меек, урн для мусора, обеспечение освещения дворовых территорий много­квартирных домов;
* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, вклю­чая дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, а именно: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, устройство пандусов, иные виды работ;
* благоустройство территорий общего пользования должно включать в себя: ремонт дорог общего пользования, установка скамеек, урн для мусора, обеспечение освещения территорий общего пользования, оборудование авто­мобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, иные виды работ.

Оценка сферы благоустройства территорий в пос. Кардымово за 2016 год характеризуется следующими показателями:

1. количество и площадь благоустроенных дворовых территорий много­квартирных домов (полностью освещенных, оборудованных местами для про­ведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) - 0 ед./га;
2. доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов пос. Кардымово от общего количества дворовых территорий многоквартир­ных домов - 0 %;
3. доля населения, проживающего в муниципальном жилом фонде с бла­гоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения пос. Кардымово - 0 %;
4. количество и площадь территорий общего пользования - 34/4,2892 ед./га;
5. доля и площадь благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий 0/0 %/га;
6. доля и площадь территорий общего пользования (парки, скверы, набе­режные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благо­устройстве, - 100/3 % /га.
   1. . Обоснование необходимости разработки

В рамках ежегодного послания Федеральному Собранию Российской Фе­дерации Президентом Российской Федерации было объявлено о совершенство­вании городской среды как одного из приоритетных направлений национально­го развития. Перед органами местного самоуправления была поставлена задача кардинально улучшить условия жизни в городах России: повысить качество общественных пространств, социальной и транспортной инфраструктуры, ря­довой и знаковой застройки.

Приведение в надлежащее состояние благоустроенных дворовых терри­торий многоквартирных домов пос. Кардымово, территорий общего пользо­вания является важным фактором при формировании благоприятной экологи­ческой и эстетической городской среды.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования не приводили к долж­ному результату, поскольку не были основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяли консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения пос. Кардымово, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и за­нятий спортом жителей пос. Кардымово.

Цель программы соответствует вопросам местного значения в сфере благоустройства, определенным в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», стратегическим целям региональной государственной политики и стратегическим документам пос. Кардымово в сфере благоустройства.

* 1. Цели и задачи

Основные цели и задачи изложены в **приложении № 1** к программе.

* 1. Срок реализации программы

Срок реализации программы - 2017 - 2022 годы.

**Раздел 2.** План мероприятий программы

План мероприятий программы изложен в **приложении № 2** к програм­ме.

**Раздел 3.** Обоснование объема бюджетных ассигнований на реализацию

программы

Реализация задач программы осуществляется за счет средств феде­рального, областного бюджетов, бюджета Кардымовского городского поселения и внебюджетных источников. Вне­бюджетные источники определены средствами физических и юридических лиц, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

Общий объем финансирования программы составляет XXXXXX\* тыс. руб., в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных до­мов - XXXXXX\* тыс. руб.:

* федеральный бюджет - XXXXXX\* тыс. руб.;
* областной бюджет - XXXXXX\* тыс. руб.;
* бюджет Кардымовского городского поселения - XXXXXX\*\* тыс. руб.;
* внебюджетные источники - XXXXXX\*\* тыс. руб.

Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы изложено в **приложении № 3** к программе.

**Раздел 4.** Ожидаемые конечные результаты реализации программы

В рамках реализации программы в течение пяти лет предполагается достижение следую­щих результатов:

а) доля дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных с финансовым участием заинтересованных лиц, - 25,0 %;

б) доля территорий общего пользования, благоустроенных с финансовым (трудовым) участием заинтересованных лиц, - 100 %;

в) количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 30 ед.;

г) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов - 69 %;

д) доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения пос. Кардымово - 36 %;

е) количество благоустроенных территорий общего пользования - 1 ед.;

* площадь благоустроенных территорий общего пользования - 3 га;

ж) доля площади благоустроенных территорий общего пользования - 100 %;

з) доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минималь­ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - 250 чел./час;

и) объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении до­полнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий много­квартирных домов – XXXXXX\*\* руб.;

к) доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополни­тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквар­тирных домов - 125 чел./час.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий общего пользования с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информа­ционной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для ин­валидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие до­кументы:

* план реализации программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год (**приложение № 4** к программе);
* минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой терри­тории (**приложение № 5** к программе);
* дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых террито­рий многоквартирных домов (**приложение № 6** программе);
* нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ (**приложение № 7** к программе);
* порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благо­устройству дворовых территорий, а также порядок и форма финансового или трудового участия граждан в выполнении указанных работ (**приложение № 8** к программе);
* порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утвер­ждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартир­ного дома, расположенного на территории пос. Кардымово (**приложение № 9** к программе).

Включению в программу подлежат дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соот­ветствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требова­ниями действующего законодательства, и в пределах лимитов бюджетных ас­сигнований, предусмотренных на финансирование мероприятий муниципаль­ной программы.

Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в муници­пальную программу на 2017 - 2018 годы в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование мероприятий муниципальной программы, включаются в программу на 2019-2022 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополни­тельного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финан­сового участия.

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществля­ется в рамках программы при условии финансового участия (софинансиро­вания) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 1,0 % от общей стоимости соответствующего вида работ.

Приложение 1

К Постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_\_

**ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗА**Д**АЧИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя | Планируемое значение показателей | Ожидаемые конечные результаты по итогам выполнения программы |
| 2017 г. | 2018 г. - 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  6  7 | 6 |
| Цель программы: повышение уровня благоустройства территории пос. Кардымово | | | | | |
| Задача 1 программы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | |
| 1. | Количество  благоустроенных дворовых территорий  многоквартирных домов | ед. | 0 | 30 | 30 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 69 | 69 |
| Задача 2 программы: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | га | 0 | 3 | 3 |
| 3. | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | % | 0 | 100 | 100 |
| Задача 3 программы: увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству  территории пос. Кардымово | | | | | |
| 1. | Доля дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных с финансовым участием заинтересованных лиц | % | - | 25 | 25 |
| 2. | Доля территорий общего пользования, благоустроенных с финансовым (трудовым) участием заинтересованных лиц | % | - | 100 | 100 |
| 3. | Доля населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения пос. Кардымово | % | 0 | 36 | 36 |
| 4. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов | чел./час | - | 250 | 250 |
| 5. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | чел./час | - | 125 | 125 |
| 6. | Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | тыс. руб. | - | ХХХХ | ХХХХ |

Приложение 2

К Постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_\_

**План программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Админист­  ратор  (соисполни­  тель) | Источники  финансиро­вания | Сроки  реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 год | | | | | | | | | | | |
| Цель программы: повышение уровня благоустройства территории пос. Кардымово | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 программы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта,связи, Отдел развития городского хозяйства | федеральный  бюджет  областной  бюджет  местный  бюджет | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Установка скамеек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Установка урн для мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Освещение дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Оборудование автомобильных пар­ковок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Оборудование детских и (или) спор­тивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Озеленение территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Устройство пандусов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Иные виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 программы: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ремонт дорог общего пользования | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта,связи, Отдел развития городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Установка скамеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Установка урн для мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Освещение территорий общего поль­зования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Оборудование автомобильных пар­ковок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Озеленение территорий общего поль­зования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Иные виды работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 программы: увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству  территории пос. Кардымово | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Наименование мероприятий с уча­стием заинтересованных лиц | Заинтересо­ванные лица | внебюджет­ные средства | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

К Постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_

**Объем и источники финансирования программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Примечание (реквизиты документов о софинанси­ровании) |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | всего |
| Всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления от других бюджетов | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: федеральный бюджет | 0 | XXXX\* | XXXX\* | XXXX\* | XXXX\* | XXXX\* | XXXX\* |  |
| областной бюджет | 0 | XXXX\* | XXXX\* | XXXX\* | XXXX\* | XXXX\* | XXXX\* |  |
| городской бюджет | 0 | XXXX\*\* | XXXX\*\* | XXXX\*\* | XXXX\*\* | XXXX\*\* | XXXX\*\* |  |
| внебюджетные источники | 0 | XXXX\*\* | XXXX\*\* | XXXX\*\* | XXXX\*\* | XXXX\*\* | XXXX\*\* |  |

Приложение 4

К Постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_

ПЛАН

Реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области**»** на 2017-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус по состоянию на 01.04.2017 | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2017 год | | | |
| I  квартал | II  квартал | III  квартал | IV  квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подготовка проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области**»** на 2017-2022 годы | исполнено | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи | **+** |  |  |  |
| Подготовка проекта решения «О бюджете пос. Кардымово на 2018» | планируется | Отдел развития городского хозяйства |  |  |  | **+** |
| Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета | планируется | Отдел развития городского хозяйства |  |  |  | **+** |
| Утверждение правового акта о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в программу дворовой территории и наиболее посещаемой общественной, подлежащих благоустройству в 2018 году | в стадии разработки | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи |  | **+** |  |  |
| Утверждение правового акта о порядке общественного обсуждения проекта программы,  предусматривающего, в том числе, формирование общественной комиссии | в стадии разработки | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи |  | **+** |  |  |
| Обеспечение до 25.05.2017 утверждения программы «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год | в стадии разработки | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи |  | **+** |  |  |
| Утверждения с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн­проекта благоустройства каждой дворовой территории и дизайн-проекта наиболее посещаемой территории, включенные в муниципальную программу | в стадии разработки | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи |  |  | **+** |  |
| Обеспечение корректировки Правил благоустройства пос. Кардымово по результатам общественных обсуждений | в стадии разработки | Отдел развития городского хозяйства |  |  |  | **+** |
| Обеспечение до 31.12.2017 внесения изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на период 2018-2022 годы | в стадии разработки |  |  |  |  | **+** |

Приложение 5

К Постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_

**Минимальный перечень**

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с приложением визуализированного перечня образцов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп. | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
| *Перечень минимальных видов работ* | | |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | |
| 1.1 |  | Ремонт асфальтового покрытия существующей проезжей части дворовой территории МКД |
| 1.2 |  | Повышение уровня верха люков путем установки дополнительного опорного железобетонного кольца (без замены на новый люк) |
| 1.3 |  | Разборка и вывоз бортовых камней |
| 1.4 | Установка бортовых камней дорожных (БР 100.30.15) |
| 1.5 | Установка бортовых камней тротуарных (БР 100.20.8) |
| 2 |  | Замена опор освещения |
| 3 |  | Установка скамейки со спинкой |
| 4 |  | Установка урны металлической опрокидывающейся |
| *Перечень дополнительных видов работ* | | |
| 5 |  | Оборудование автомобильных парковок |
| 6 | https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=11e8000a2c3c6f45529a4a415de22253-l&n=13 | Устройство пандусов |
| 7 | https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=d2003b19891f30cdefd77ec18570b813-l&n=13 | Озеленение |
| 9 |  | Оборудование детской игровой площадки 5 игровыми элементами (ДИК, качели, песочница, карусель, качалка-балансир) и травмобезопасным песчаным покрытием толщиной 40 см |
| 10 |  | Оборудование спортивной площадки 6 элементами (брусья разноуровневые, комплект из турников и скамеек для пресса, рукоход, тренажер Турник, Велостеп, Флекс) и резиновым покрытием толщиной 1 см на асфальтобетонном основании |
| 11 |  | Оборудование спортивной площадки:  - бортами размером /15х30,  - баскетбольными стойками – 2шт.,  - воротами с сеткой – 2шт.,  - опорами освещения – 2шт.,  - резиновым покрытием толщиной 1 см на асфальтобетонном основании |

Приложение 6

К Постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_

**Дополнительный перечень**

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Примечание |
| 1 | Оборудование детских площадок |  |
| 2 | Оборудование спортивных площадок |  |
| 3 | Оборудование автомобильных парковок |  |
| 4 | Озеленение территорий |  |
| 5 | Устройство пандусов |  |
| 6 | Иные виды работ |  |

Приложение 7

К Постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ**  
по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и  
дополнительный перечни таких работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Единица  измерения | Предельная стоимость работ (руб.) |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | квадратный метр дворового проезда | 2 000 |
| 2 | Установка скамейки | 1 скамейка | 15 000 |
| 3 | Установка урн для мусора | 1 урна | 6 000 |
| 4 | Установка светильника наружного освещения на опоре: |  |  |
|  | - с воздушной прокладкой кабеля | 1 светильник | 35 000 |
|  | - с подземной прокладкой кабеля | 1 светильник | 50 000 |
| 5 | Замена светильника наружного освещения | 1 светильник | 20 000 |

Приложение 8

К Постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_

ПОРЯДОК

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на  
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по  
благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их  
расходованием, а также порядок и форма финансового или трудового  
участия граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения
   1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а также порядок и форма финансового или трудового участия граждан в выполнении указанных работ (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий пос. Кардымово, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.
   2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

* трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если субъектом Российской Федерации принято решение о таком участии;
* трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
  1. Под формой финансового участия понимаются:
* доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если субъектом Российской Федерации принято решение о таком участии;
* минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ.

Под заинтересованными лицами понимаются представители собственников помещений в многоквартирных домах, уполномоченные общим собранием собственников помещений на представление предложений, обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории данного многоквартирного дома.

1. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц
   1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются органом государственной власти Смоленской области.
   2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются органом государственной власти Смоленской области.

Организация трудового участия в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Смоленской области осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

1. Условия аккумулирования и расходования средств
   1. В случае, если региональной программой Смоленской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.
   2. Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении. Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

* 1. Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» [http://kardymovo.ru/](http://www/smoladmin.ru) данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области:
* финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;
* финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой Смоленской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

1. Контроль за соблюдением условий Порядка
   1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в соответствии с бюджетным законодательством.
   2. Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

* экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
* неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
* непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
* возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 9

К Постановлению Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения, с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирного дома, расположенного на территории

пос. Кардымово

1. Общие положения
   1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории пос. Кардымово, а также их утверждение в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» на 2017-2022 годы (далее - муниципальная программа).
   2. Под дизайн-проектом понимается проект благоустройства дворовой территории, в который включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Дизайн-проект по благоустройству дворовой территории должен содержать схему благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на которой отображаются: новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки; новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жителей; участки ремонта (восстановления) разрушенных тротуаров, проездов, дорожек и площадок различного назначения, в том числе участки временного хранения личного автотранспорта жителей; территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посева трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников); места установки (размещения) малых архитектурных форм - оборудование площадок дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, хозяйственно-бытовых, для установки контейнеров-мусоросборников, а также опор (конструкций) наружного освещения; площадки для выгула животных; устройство ограждений (при необходимости устройства таковых); временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при наличии таковых).

* 1. Под заинтересованными лицами понимаются представители собственников помещений в многоквартирных домах, уполномоченные общим собранием собственников помещений на представление

предложений, обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории данного многоквартирного дома.

1. Разработка дизайн-проектов
   1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории пос. Кардымово, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
   2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных муниципальной программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
   3. Дизайн-проекты разрабатываются на этапе подачи заявок о включении дворовой территории в муниципальную программу.
2. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта
   1. Процедуру обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов проходят дворовые территории для включения в перечень дворовых территорий муниципальной программы на основании протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в перечень дворовых территорий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области**»** на 2017-2022 годы
   2. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов подлежит обсуждению с лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка, в срок, обеспечивающий реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы.
   3. Отдел строительства, ЖКХ, транспорта, связи обеспечивает информирование заинтересованных лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, о времени, месте и сроках обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов по адресам, указанным в заявках о включении дворовой территории в муниципальную программу, не менее чем за три рабочих дня до начала срока такого согласования.
   4. Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется общественной комиссией. Все решения, касающиеся обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения заинтересованных лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, соответствующих многоквартирных домов.
   5. По итогам обсуждения общественная комиссия утверждает дизайн - проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов путем составления протокола.
   6. Протокол подписывается всеми членами общественной комиссии, присутствовавшими на обсуждении, размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовского района» Смоленской области http://kardymovo.ru в течение пяти рабочих дней со дня его оформления.